Отчет о работе

| Дата спринта | Исполнители | Задачи | Планируемое время, ч | Фактическое, ч | Время начала выполнения/ время конца выполнения | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.09.2022-3.10.2022 | Александр | 1.Изучение методов telegram bot API  2. Изучение библиотек pandas, comtypes  3. Знакомство с системой Git  4. Поиск и изучение аналогов  5. Работа с кодом | 3  3  3  4  2 | 3  1  3  4  2 | 29.09.2022-2.10.2022 |  |
| Виолетта | 1.Работа над элементами дизайна  2. Поиск и изучение аналогов  3.Подготовлена и доложена научная работа по SCV Mercurialcuria | 4  5 | 3  4 | 29.09.2022-2.10.2022 | Сделала презентацию по SCV Mercurial. |
| Максим | 1.Изучение методов telegram bot API  2. Изучение библиотек pandas, comtypes  3. Знакомство с системой Git  4. Работа с кодом | 4  3  4  4 | 4  3  4  4 | 29.09.2022-2.10.2022 | Показал презентацию по SCV Mercurial. |
| Владислав | 1.Изучение методов telegram bot API  2. Изучение библиотек pandas, comtypes  3. Знакомство с системой Git  4. Работа с документацией и подготовка отчета | 7  8 | 7  8 | 3.10.2022-10.10.2022 |  |
| 3.10.2022-10.10.2022 | Александр | 1.Написание кода, работа по дополнению основного функционала | 15 | 30 | 3.10.2022-10.10.2022 |  |
| Максим | 1. Написание кода, работа по добавлению основного функционала.  2. Подготовка отчетов. | 13  2 | 13  2 | 3.10.2022-10.10.2022 |  |
| Виолетта | 1.Графическое редактирование текста  2. Написание кода  3. Подготовка отчетов | 5  5  5 | 5  5  5 | 3.10.2022-10.10.2022 |  |
| Владислав | 1.Написание кода | 15 |  | 3.10.2022-10.10.2022 |  |
| 11.10.2022-17.10.2022 | Александр | 1.Проведение собрания, создание диаграммы с функциями бота(обсуждение).  2. Изучение mysql  3. поиск курсов по созданию ботов  4.Изучение aiogram | 3  4  1  4 | 4  4  2  4 | 12.10.2022 |  |
| Максим | 1.Создание диаграммы с функциями бота  2. Изучение aiogram  3. Изучение mysql | 3  4  4 | 4  4  4 | 12.10.2022 |  |
| Глеб | 1.Создание диаграммы с функциями бота  2. Изучение mysql  3. Поиск онлайн курсов  4. Изучение aiogram | 3  4  1  4 | 4  4  1  4 | 12.10.2022 | найдены курсы с практической частью:  1.Телеграм-бот мастер(25 занятий общей длительностью 9 часов)  2.Создание бота - магазина товаров(наглядный пример работы с базой данных через SQLAlchemy, структура бота. Длительность 4 часа) |
| Виолетта | 1.Подготовка отчета  2.изучение mysql  3. изучение aiogram  4. Создание тест-кейсов | 1  4  4  4 | 1  5  4  4 | 16.10.2022 |  |
| Дмитрий | 1.Изучение mysql  2. Изучение aiogram  3. изучение функционала и возможностей аналога (@skeddy\_bot) | 4  4  1 | 4  4  1 |  |  |
| 18.10.2022-24.10.2022 | Александр | 1.Проведение собрания, составление планов на неделю(созвон в discord)  2.Работа по написанию кода  3. Изучение курсов | 2  6  6 | 3  6  6 |  | были поставлены задачи по реализации следующих функций:  -создание уведомления  -рассылки уведомлений |
| Максим | 1.Составление планов на неделю  2.Работа по написанию кода  3. Изучение курсов по написаю телеграм ботов на aiogram | 2  6  6 | 3  6  6 |  |  |
| Глеб | 1.Составление планов на неделю  2.Работа по написанию кода  3.Изучение курсов по написаю телеграм ботов на aiogram | 2  6  6 | 3  6  6 |  |  |
| Виолетта | 1.Составление планов на неделю  2. Изучение курсов по написаю телеграм ботов на aiogram  3.Тестирование функций  4. Подготовка отчета | 2  6  4  1 | 3  6  4  1 |  |  |
| Дмитрий | 1.Составление планов на неделю  2.Изучение курсов по написаю телеграм ботов на aiogram | 2  7 | 3  7 |  |  |
| 25.10.2022-31.2-22 | Александр | 1.Проведение собрания, составление планов на неделю(созвон в discord)  2.Работа по написанию кода  3.Работа по исправлению ошибок после тестирования | 3  6  2 | 3  5  3 |  |  |
| Максим | 1.Составление планов на неделю  2.Исправление ошибок после тестирования  3. Просмотр курсов | 3  2  4 | 3  4  4 |  |  |
| Глеб | 1.Составление планов на неделю  2. Написание кода  3. Повторное тестирование | 3  4  1 | 3  4  1 |  |  |
| Виолетта | 1.Составление планов на неделю  2. Подготовка отчета  3. Просмотр курсов | 3  1  4 | 3  1  3 |  |  |
| Дмитрий | 1.Составление планов на неделю  2.Просмотр курсов | 3  5 | 3  5 |  |  |
| Владислав | 1.Носил кофе |  |  |  |  |
| 1.11.2022-7.11.2022 | Александр | 1.Проведение собрания в discrod’е  2.подготовка отчета  3.Комментирование кода в функциях отправки уведомлений и их создания  4.тестирование функций бота  5. а бота на устойчивость | 2  1  1  2  1 | 2  1  1  1  1 |  | Поставлены задачи добавления функции удаления уведомления и общего тестирования функций бота. Проверка работы бота, при 5 одновременных пользователях(проверка на устойчивость) |
| Максим | 1.Проведение собрания в discrod’е  2.Написание кода функции удаления уведомлений  3.Тестирование функций бота  4.Проверка бота на устойчивость | 2  2  2  1 | 2  2  1  1 |  |  |
| Глеб | 1.Проведение собрания в discrod’е  2. Комментирование кода в функциях удаления уведомлений и их редакции  3.Отладка и редакция кода функции удаления уведомлений  4.тестирование функций бота  5.Проверка бота на устойчивость | 2  1  1  2  1 | 2  1  1  1  1 |  |  |
| Виолетта | 1.Проведение собрания в discrod’е  2.тестирование функций бота  3.Проверка бота на устойчивость | 2  2  1 | 2  2  1 |  |  |
| Дмитрий | 1.Проведение собрания в discrod’е  2.тестирование функций бота  3.Проверка бота на устойчивость | 2  2  1 | 2  2  1 |  |  |
| 8.11.2022-14.11.2022 |  |  |  |  |  |  |